프로젝트 현황 보고서

스마트팜 질병 감지 시스템

| 프로젝트명 | 스마트팜 질병 감지 시스템 |
| --- | --- |
| 보고 기준일 | 2026년 5월 29일 |
| 프로젝트 기간 | 2026년 5월 ~ 2026년 6월 (총 3주) |
| 팀 구성 | 4명 (AI 1명, 서버 1명, 앱 2명) |
| 잔여 기간 | 약 2주 |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 목적

비닐하우스 내 작물의 질병을 자동으로 감지하여 신속한 대응이 가능한 스마트팜 모니터링 시스템을 구축한다. 매일 14:00에 구역별 자동 촬영이 이루어지며, AI 모델이 이미지를 분석하여 질병 감지 시 앱에서 즉시 확인할 수 있다.

## 1.2 시스템 구성

- 안드로이드 앱 (Java): 구역 현황 모니터링, 이미지 갤러리, 자동 촬영 스케줄러

- 백엔드 서버 (Python FastAPI): REST API, 이미지 저장, 분석 결과 처리

- 데이터베이스 (PostgreSQL): 구역/이미지/분석결과/알림 데이터 저장

- AI 모델 (TFLite): 작물 질병 분류 모델 - 학습 및 제작 진행 중

## 1.3 구역 구성

총 20개 구역 (a1~a4, b1~b4, c1~c4, d1~d4, e1~e4)으로 구성되며, 각 구역마다 카메라가 배치된다.

# 2. 팀 구성 및 역할

| 팀원 | 역할 | 주요 담당 업무 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀원 1 | AI 모델 개발 | TFLite 기반 작물 질병 분류 모델 학습 및 최적화 | 진행 중 |
| 팀원 2 | DB / 서버 개발 | FastAPI 서버 구축, PostgreSQL DB 설계, REST API 개발 (7개 엔드포인트) | 완료 |
| 팀원 3 | 앱 개발 | Farm 화면, 구역 그리드, 경고 아이콘, BottomSheet 팝업 구현 | 완료 |
| 팀원 4 | 앱 개발 | Image 화면, WorkManager 자동 촬영 스케줄러, CameraX 모듈 구현 | 완료 |

# 3. 개발 현황

## 3.1 서버 / DB (팀원 2)

| 항목 | 완료 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL DB 설계 (4개 테이블: fields/images/analysis_results/notifications) | 완료 | 서버 시작 시 자동 생성 |
| FastAPI 서버 구축 및 CORS 설정 | 완료 | - |
| REST API 전체 구현 (7개 엔드포인트) | 완료 | /analyze, /fields, /images 등 |
| 구역 초기 데이터 자동 시드 (20개) | 완료 | 서버 시작 시 자동 삽입 |
| 이미지 업로드 및 저장 처리 | 완료 | multipart/form-data |
| Mock AI 분석 함수 연동 | 완료 | TFLite 연동 전 임시 사용 |
| 질병 감지 시 알림 자동 생성 | 완료 | Notification 테이블 |

## 3.2 안드로이드 앱 (팀원 3, 4)

| 항목 | 완료 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 구조 설계 (model/network/repository/ui) | 완료 | - |
| Retrofit2 API 클라이언트 (OkHttp 로깅 포함) | 완료 | - |
| 하단 탭 네비게이션 (Farm / Image) | 완료 | BottomNavigationView |
| Farm 화면 - 구역 20개 4열 그리드 | 완료 | RecyclerView |
| 질병 감지 경고 아이콘 및 색상 표시 (DANGER/WARNING) | 완료 | - |
| 구역 클릭 시 상세 팝업 (질병명, 신뢰도, 날짜, 사진) | 완료 | BottomSheetDialog |
| Image 화면 - 이미지 갤러리 2열 그리드 | 완료 | 질병 배지 포함 |
| 이미지 클릭 시 상세 팝업 | 완료 | - |
| 매일 14:00 자동 촬영 스케줄러 | 완료 | WorkManager 24시간 주기 |
| 재부팅 후 스케줄 자동 복구 (BootReceiver) | 완료 | BOOT_COMPLETED |
| CameraX 촬영 후 서버 자동 업로드 | 완료 | 백그라운드 Worker |
| TFLite 모델 앱 내 연동 | 미완료 | AI팀 모델 완성 후 교체 |

## 3.3 AI 모델 (팀원 1)

| 항목 | 완료 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 작물 질병 데이터셋 수집 | 진행 중 | - |
| 모델 구조 설계 및 학습 | 진행 중 | TFLite 변환 예정 |
| TFLite 변환 및 최적화 | 미완료 | 앱 연동 대기 |
| 서버 모델 연동 (_mock_analyze 교체) | 미완료 | 임시 함수 사용 중 |

# 4. 기술 스택

| 분야 | 기술 | 버전 / 비고 |
| --- | --- | --- |
| 앱 | Android Java | compileSdk 36, minSdk 26 |
|  | Retrofit2 + OkHttp | 2.9.0 / 4.12.0 |
|  | CameraX | 1.3.1 |
|  | WorkManager | 2.9.0 |
|  | Glide | 4.16.0 |
| 서버 | Python FastAPI | 0.111.0 |
|  | SQLAlchemy (async) + asyncpg | 2.0.30 / 0.30.0 |
|  | Uvicorn | 0.29.0 |
| DB | PostgreSQL | 15+ |
| AI | TFLite | 학습 중 |

# 5. 발생 이슈 및 해결 내역

| # | 이슈 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Python 의존성 설치 실패 (asyncpg, pydantic-core) | Python 3.14 미지원 (C++ Build Tools / Rust 오류) | Python 3.11로 다운그레이드 |
| 2 | Android 빌드 오류 (AAR metadata) | compileSdk 34로 설정 시 androidx 의존성 충돌 | compileSdk / targetSdk를 36으로 상향 |
| 3 | 에뮬레이터 실행 오류 (already activating) | 이전 프로세스 충돌로 ADB 상태 불안정 | ADB 재시작 및 에뮬레이터 Cold Boot |
| 4 | 불필요한 devices 테이블 존재 | 초기 설계 시 블루투스 장치 모델이 포함됨 | Device 클래스 제거 및 DB 테이블 삭제 |

# 6. 향후 계획 (잔여 2주)

| 주차 | 주요 작업 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | - TFLite 모델 완성 및 앱/서버 연동 (_mock_analyze 교체) - 실제 기기에서 카메라 자동 촬영 테스트 - 알림 화면 UI 고도화 | 전원 |
| 2주차 | - 전체 통합 테스트 (실제 비닐하우스 환경 시뮬레이션) - 버그 수정 및 UI 개선 - 최종 발표 준비 및 시연 자료 작성 | 전원 |

## 6.1 TFLite 연동 인계 사항 (팀원 1 -> 팀원 3/4)

- 서버: api.py의 _mock_analyze() 함수를 TFLite 추론 함수로 교체

- 앱: 별도 수정 불필요 - CameraWorker가 서버 응답을 자동 수신

스마트팜 질병 감지 시스템 개발팀  |  2026년 5월 29일